Приложение №3

К договору №_____________ от _____ ___________2023г.

| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| _______________ | Главный управляющий директор |
| ________________ | ООО Самарские коммунальные системы» |
| _____________________/___________________/ | ________________________/В.В. Бирюков/ |
| «_____» _______________2023 г. | «____»_______________ 2023 г. |

График производства работ

Сооружение доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут. Система автоматизированного контроля стоков от абонентов

| № п/п | Наименование работ | Кол-во ПАК | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Поставка оборудования | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж оборудования | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник УКСиР___________________________А. Е. Панов