ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

На техническое обслуживание прилегающей территории

и конструктивных элементов НСП.

| г. Самара | « » _______________ 2023г. |
| --- | --- |

«____________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (директора/индивидуального предпринимателя) ______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем, «Заказчик», в лице главного управляющего директора Бирюкова В.В., действующего на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется обслуживать санитарно-охранное зоны насосных станций подкачки и их кровель и фасадов (далее — НСП), а также по заявкам Заказчика производить спил зеленых насаждений, прорастающих в санитарно-охранной зоне НСП, и выкорчёвывание пней, с вывозом образующихся отходов и мусора всех видов (принимая указанные отходы в собственность (за исключением металлического лома) с момента их образования и обеспечивая дальнейшее, отвечающее требованиям законодательства РФ безопасное обращение с ними). Перечень НСП и границы проведения работ по очистке прилегающей территории, а также очистке фасадов и кровель от посторонних предметов и надписей приведен в Приложении № 1 к договору. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании (Приложение № 2). Адреса НСП, количество подлежащих спилу в их санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и удалению пней, стоимость и срок выполнения работ согласовывается сторонами в соответствующих приложениях к договору в соответствии с расценками, утвержденными в приложении № 1.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик проводит работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, в срок, указанный и согласованный в настоящем договоре.

2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с правилами благоустройства территории г.о. Самара утвержденными решением Думы г.о. Самара 08.08.2019 г. № 444.

2.3. Подрядчик несет ответственность за подготовку места выполнения работ.

2.4. Работы по удалению деревьев, кустарников и пней из санитарно-охранной зоны НСП, проводятся в срок указанный в разрешениях на спил зеленых насаждений (порубочный билет) выданных Администрацией внутригородского района. Разрешение (порубочный билет) на спил зеленых насаждений Заказчик предоставляет Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала работ.

3. Обязательства сторон

3.1.   Подрядчик обязан:

3.1.1.  Согласовать с Заказчиком сроки проведения работ.

3.1.2. После проведения анализа состояния прилегающей территории к НСП, стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора согласовывают график проведения работ, сроки вывоза отходов, который становится Приложением к настоящему договору.

3.1.2.1. В случае необходимости Подрядчик по заявкам Заказчика выполняет работы вне утвержденного графика. Перечень, объем и стоимость выполнения таких работ согласовывается сторонами в соответствующем приложении к договору, в соответствии со стоимостью, указанной в Приложении № 1.

3.1.3. Соблюдать все правила и инструкции обеспечения безопасности труда при работе с оборудованием, перечисленным в настоящем Договоре и находящемся в помещениях Заказчика. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, а так же третьим лицам несет ответственность за восстановление и возмещает причиненный ущерб.

3.1.4. Самостоятельно оформить и предоставить необходимый пакет документов в службу безопасности, для оформления временных пропусков для работников на объекты общества.

3.1.5. Подрядчик обязуется составить план-схему уборки прилегающей территории для каждого отдельного объекта, указанного в перечне Приложения №1, и согласовать ее с Заказчиком.

3.1.6. Подрядчик принимает образующиеся в результате производства работ по Договору отходы в собственность (за исключением металлического лома) с момента их образования и несет полную (в том числе финансовую) ответственность за обеспечение дальнейшего, отвечающего требованиям законодательства РФ, безопасное обращение с ними. Отходы металлического лома передаются Заказчику.

3.1.7. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ по данному договору, Подрядчик обязуется известить Заказчика о них в течение суток и согласовать новые сроки проведения данных работ

В случае возникновения претензий со стороны контролирующих органов, связанных с ненадлежащим обращением Подрядчиком с образовавшимися в рамках проведения работ по Договору отходами, Подрядчик несет полную (в том числе финансовую) ответственность за устранение и компенсацию последствий нарушений.

При необходимости, по запросу Заказчика, Подрядчик должен предоставить ему заверенные копии документов, подтверждающих соблюдение им требований законодательства РФ при обеспечении безопасного обращения с указанными отходами.

3.2.    Заказчик обязан:

3.2.2.  Обеспечить доступ персонала Подрядчика к объектам, предоставить Подрядчику бесплатно электроэнергию и воду.

3.2.3. Произвести приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в полном соответствии с условиями Договора.

3.2.4. В случае, если после проведения работ Подрядчиком, Администрацией внутригородского района назначается административный штраф в адрес Заказчика, Подрядчик выполняет работы по устранению нарушения в рамках своей зоны ответственности и компетентности.

3.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество их выполнения Заказчиком работ, предусмотренных настоящим договором, а также давать обязательные для исполнения Подрядчиком указания об устранении замечаний по некачественно выполненным работам.

4. Стоимость ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и порядок расчётов

4.1. Стоимость выполнения работ определена в Приложении 1 к настоящему договору.  Общая сумма настоящего Договора складывается из общей стоимости выполненных работ. Ориентировочная общая сумма договора составляет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, без учета НДС.

4.2. Оплата за проводимые по настоящему Договору работы производится ежемесячно в российских рублях, согласно фактическому объему выполненных работ в течение 20 рабочих дней, на основании подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ и полученного счёта на оплату (счета-фактуры) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Если исполнитель является субъектом среднего или малого предпринимательства, Заказчик обязан осуществить оплату в срок не более 7 рабочих дней за фактически выполненные работы с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ и полученного счета на оплату (счета-фактуры).

4.3. Оплата выполненных по заявкам Заказчика работ вне утвержденного графика, а также работ по  спилу  зеленых насаждений и удалению пней осуществляется согласно фактическому объему выполненных работ в российских рублях в течение 20 рабочих дней, на основании подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ и полученного счёта на оплату (счета-фактуры) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Если исполнитель является субъектом среднего или малого предпринимательства, Заказчик обязан осуществить оплату в срок не более 7 рабочих дней за фактически выполненные работы с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ и полученного счета на оплату (счета-фактуры).

4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

5. Выполнение и приёмка работ

5.1. При завершении ежемесячного объема работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление об окончании работ, представляет Акт сдачи-приёмки выполненных работ и счет (счёт-фактуру), фотографии в период до и после выполнения работ.

5.2. Подрядчик имеет право сдать результат работ досрочно.

5.3. Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, уполномоченными представителями обеих Сторон, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после выставления Акта со стороны Подрядчика.

5.4. Заказчик обязуется рассмотреть полученную документацию и Акт сдачи-приёмки выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ в приёмке работ в письменном виде.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется и подписывается в двустороннем порядке Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик устраняет замечания Заказчика и дорабатывает их в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения акта на руки.

5.6. В случае если по истечении срока, определённого пунктами 5.3. и 5.5. настоящего Договора Заказчик не предоставит Подрядчику подписанный Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо мотивированный отказ в их приёмке, работы считаются выполненными в полном объёме и с надлежащим качеством.

5.7. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, стороны назначают ответственных представителей.

5.7.1.Ответственным представителем со стороны Подрядчика является:_________________________________________________________________________

5.7.2. Ответственным представителем со стороны Заказчика является: Фролов Евгений Сергеевич, телефон: +7 9879221612

5.8. Работы осуществляются с 8.00 до 17.00 часов, кроме праздничных дней, в сроки, согласованные Сторонами.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что такое неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора в толковании ГК РФ. Сроки, указанные в Договоре, соразмерно отодвигаются на период действия таких обстоятельств, но лишь в случаях, когда эти обстоятельства оказывают значительное воздействие на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору или в какой-либо его части.

6.2. Ответственность за безопасное проведение монтажных работ и охрану труда несёт Подрядчик.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3.1. За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает Заказчику пени в размере 1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3.2. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

6.4. Подрядчик гарантирует, что:

- Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалификационных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчётность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности; а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения;

- не совершает и не будет совершать действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчётности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности;

- в случае привлечения субподрядных организаций (соисполнителей) в целях исполнения настоящего договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы субподрядные организации (соисполнители) соответствовали указанным выше требованиям.

6.5. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте  6.4. настоящего договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об оплате налогов, сборов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) включить НДС в состав налоговых вычетов по работам (услугам), выполненным по настоящему договору Подрядчиком;

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика работы (услуги), являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, штрафов, пеней, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и (или) включить НДС в состав налоговых вычетов по работам (услугам), выполненным по настоящему договору Подрядчиком, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие предъявленных налоговыми органами и (или) третьими лицами нарушений.

6.6. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком претензии возместить Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 6.5. настоящего договора в полном объеме независимо от уплаты Заказчику неустойки.

6.7. Указанные в п.6.5. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований налоговых органов и (или) претензий третьих лиц. При этом факт оспаривание или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем налоговом органе, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет не обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.

6.8. Стороны определили, что указанные в п.6.4. заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика, и Заказчик при исполнении настоящего договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

7. Рассмотрение споров. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2023 г.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) календарных дней с момента её получения Стороной.

7.3. При не достижении Сторонами согласия, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

7.4. Каждая из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору или их часть третьим лицам.

7.5. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются предоставить по запросу документы, подтверждающие статус юридического лица, правомочия представителей Сторон.

7.6. В случае изменения банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица. Стороны обязуются сообщить об этом контрагенту гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение 3 (Три) рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция, направленная по известному последнему адресу Стороны, считаются переданными надлежащим образом.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

- Приложение № 1 – «Перечень НСП, требующих обслуживания санитарно-охранной зоны, фасадов и кровель»;

- Приложение № 2 – «Техническое задание № СКС-2023 на выполнение работ»;

- Приложение № 3 – «Перечень насосных станций подкачки холодной воды требующих удаления зеленых насаждений и пней».

9. Юридические адреса сторон

| Подрядчик: | Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, Самарская область, город Самара, ул. Луначарского, д. 56 Почтовый адрес: 443056, Самарская область, город Самара, ул. Луначарского, д. 56 ОГРН 1116312008340 ИНН 6312110828 КПП 631601001 Расчетный счет N 40702810100000047317 в ГПБ (АО) кор.счет N 30101810200000000823 БИК: 044525823/ ОКПО 92445052 e-mail: oshklyarova@samcomsys.ru |
| --- | --- |
| _______________ М.П. | Главный управляющий директор __________________ В.В. Бирюков М.П. |

|  | Приложение № 1 к Договору №____________ от«_____» __________ 202_г. |
| --- | --- |

Перечень

насосных станций подкачки холодной воды требующих обслуживания санитарно-охранной зоны, кровель и фасадов.

| № п.п. | № НСП | Адрес НСП |
| --- | --- | --- |
| 1 | 141 | Советской армии, 127 |
| 2 | 144 | Днепровская, 4 |
| 3 | 13/5 | Кирова, 327а |
| 4 | 5 | Стара Загора 83А |
| 5 | 11 | Ново-Вокзальная, 193Б |
| 6 | 8 | Стара Загора 80А |
| 7 | 10 | Московское шоссе 121А |

Перечень и стоимость выполняемых работ

| Наименование работ | ед. измерения | Стоимость за ед. без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| Уборка прилегающей территории от различных видов мусора (смет с территории, строительный мусор, песок, щебень, земля, автомобильные покрышки и прочих посторонних предметов) с последующим его вывозом. |  |  |
| Покос газонной части и обработка средством, предотвращающим ее рост (включая стоимость средства) |  |  |
| Вырубка поросли, кустарников и деревьев небольшого размера в санитарно-охранной зоне НСП с последующим ее вывозом. |  |  |
| Частичная покраска фасада (закраска граффити, несогласованных надписей) в соответствии с цветовой гаммой фасада (использование колера) (включая стоимость краски). |  |  |
| Полная покраска фасада в соответствии с утвержденным стандартом (серый цвет) (включая стоимость краски). |  |  |
| Работы по восстановлению целостности фасадной части насосной (восстановление кирпичной кладки, междупанельных швов) (включая стоимость необходимых материалов) |  |  |
| Закраска входной двери НСП в соответствии со стандартом (серый цвет) (включая стоимость краски). |  |  |
| Очистка проходных зон возле НСП от снега и наледи до асфальтного покрытия. |  |  |
| Очистка козырька, кровли по всему периметру НСП от снега и наледи. |  |  |
| Обработка гололеда реагентом (включая стоимость реагента). |  |  |

| Подрядчик: | Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы» |
| --- | --- |
| ________________ М.П. | Главный управляющий директор _________________ В.В. Бирюков М.П. |

Приложение № 2

к договору №____________

от «_____» __________ 202_г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

________________ Бирюков В.В.

«___»__________________2023 г.

Техническое задание № СКС-2023

на выполнение.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Заказчик | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Расчетный счет N 40702810100000047317 в ГПБ (АО) кор.счет N 30101810200000000823 БИК: 044525823 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| - Основание для проведения работ | Производственная программа на 2023г |
| - Наименование и местоположение объекта | Приложение 1 к договору |
| - Источник финансирования | Себестоимость |
| - Цель и назначение работ | Обслуживание санитарно-охранной зоны, кровель и фасадов насосных станций подкачки. |
| - Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в т.ч. мощность и производительность | Приложение 1 к договору |
| - Режим работы производство | Круглосуточный режим работы |
| - Состав работ выполняемых подрядчиком по обслуживанию санитарно-охранной зоны, фасадов и кровель насосных станций подкачки | Обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии фасадной и кровельной части насосных станций, а так же прилегающей территории к ним (согласно с правилами благоустройства территории г.о. Самара утвержденными решением Думы г.о. Самара 08.08. 2019 г. № 444.). Перечень выполняемых работ в летний период: 1. Уборка прилегающей территории от различных видов мусора (смет с территории, строительный мусор, песок, щебень, земля, автомобильные покрышки и прочих посторонних предметов) с последующим его вывозом. 2. Покос газонной части и обработка средством, предотвращающим ее рост. 3. Вырубка поросли, кустарников и деревьев небольшого размера в санитарно-охранной зоне НСП с последующим ее вывозом. 4. Частичная покраска фасада (закраска граффити, несогласованных надписей) в соответствии с цветовой гаммой фасада (использование колера). 5. Работы по восстановлению целостности фасадной части насосной (восстановление кирпичной кладки, междупанельных швов) 6. Закраска входной двери НСП в соответствии со стандартом (серый цвет). Перечень выполняемых работ в зимний период: 1. Очистка проходных зон возле НСП от снега и наледи до асфальтного покрытия. 2. Очистка козырька, кровли по всему периметру НСП от снега и наледи. 3. Обработка гололеда реагентом. Подрядчик принимает образующиеся в результате производства работ по Договору (спил деревьев и вырубка кустарников (при необходимости, с измельчением до нужно фракции), покос травы, уборка территории, ремонт зданий и т.д.) отходы в собственность (за исключением отходов металлического лома) с момента их образования и несет полную (в том числе финансовую) ответственность за обеспечение дальнейшего, отвечающего требованиям законодательства РФ, безопасное обращение с ними. Отходы металлического лома передаются Заказчику. |
| - Состав работ выполняемых подрядчиком по удалению зеленых насаждений и санитарно-охранной зоны насосных станций подкачки | Спил деревьев, опиловка ветвей, выкорчёвывание пней, вывоз пиломатериалов из санитарно-охранной зоны НСП, обеспечение дальнейшего, отвечающего требованиям законодательства РФ, безопасного обращения с ними. |
| - Требования к используемому оборудованию | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Марку и вид материала применять согласно технической политике РКС, предварительно согласовав её с заказчиком. |
| - Состав разделов документации и требования к их содержанию. | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с указанием исполнителей работ и ответственных, прохождения инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ. 2. Исполнительная документация на выполненные работы. 3. Смета на выполненные работы. |
| - Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ. | Исполнительная документация: журналы, акты, протоколы. |
| - Требования к технологическим решениям. | Согласно нормативным документам. |
| - Исходные данные для выполнения работ. | См. п.8 |
| - Требования к сметной документации. | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом |
| - Технические требования к технологическому оборудованию. | Согласно нормативной документации. |
| - Сроки выполнения работ | Определяются условиями договора |
| - Требования к составу и содержанию документов передаваемых подрядчиком заказчику. | 1. Исполнительная документация на выполненные работы: - Сертификаты на применяемые материалы 2. Смета на выполненные работы, акт выполненных работ, справка о стоимости работ. 3. При необходимости, по запросу Заказчика, Подрядчик предоставляет ему заверенные копии документов, подтверждающих соблюдение им требований законодательства РФ при обеспечении безопасного обращения с указанными отходами. |
| - Сроки выполнения работ (по основным этапам) | В соответствии с утвержденным графиком |
| - Дополнительные требования и особые условия. | Приемка работ осуществляется на основании сравнения исполнительной документации фактически выполненным объёмам. |

Первый заместитель главного управляющего директора

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                       Ракицкий Д.С.

Главный инженер

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                         Давыдов И.В.

Начальник ЦНС                                                                                                            Фролов Е.С.

|  | Приложение № 3 к Договору №____________ от«_____» __________ 202_г. |
| --- | --- |

Перечень

насосных станций подкачки холодной воды требующих удаления зеленых насаждений и пней.

| № п.п. | № НСП | Адрес НСП | Кол-во насаждений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69 | Урицкого 30 | 1 пень возле НСП |
| 2 | 108 | Липяговская 8 | 9 деревьев и 9 пней возле НСП |
| 3 | 10 «А» | Московское шоссе 85 «А» | 1 пень возле НСП |
| 4 | 201 | Нагорная 138 «Б» | 1 пень возле НСП |

Срок выполнения работ: в течение _____рабочих дней с даты подписания настоящего приложения.

| Подрядчик: | Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы» |
| --- | --- |
| ________________ М.П. | Главный управляющий директор _________________ В.В. Бирюков М.П. |